Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 (còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại). PBI chưa Done: PBI-05 (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng mở ứng dụng -> Nhập/dán số điện thoại hoặc đường link cần kiểm tra -> Bấm "Kiểm tra" -> Xem kết quả cảnh báo kèm lý do -> Gửi báo cáo. Người demo: Các Developers (Thu An, Gia Bình, Mai Lan). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Giao diện cảnh báo có dễ đọc và hiểu đối với người dùng lớn tuổi như cô Mai không? 2. Anh Phúc đánh giá thế nào về tính hiệu quả của các tính năng kiểm tra trong thực tế ngân hàng? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì chỉ có PBI-01, 02, 03 là Done, còn PBI-04, 05 chưa Done. Sửa thành: Chỉ trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, 02, 03), đồng thời minh bạch rõ trạng thái chưa hoàn thành của PBI-04 và PBI-05 kèm lý do. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải là nơi từng cá nhân báo cáo công việc riêng. Sửa thành: Cả Scrum Team cùng nhau trình diễn sản phẩm hoàn thành (Increment) cho Stakeholders. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Scrum Master không chốt Product Backlog. Sửa thành: Dành thời gian thảo luận mở với Stakeholders, và Product Owner là người tiếp thu, quyết định đưa các góp ý vào Product Backlog cho Sprint sau. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog; Product Owner xem xét tính hợp lý và độ ưu tiên để đưa vào các Sprint sau vì nằm ngoài Sprint Goal. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận là lỗi giao diện (bug) của PBI-02, chuyển ngay cho Developers chỉnh sửa lại UI hiển thị nút "Kiểm tra" trên màn hình điện thoại khi gặp link dài. |